**PROJETO DE INTEGRADOR: APLICAÇÃO WEB DINÃMICA**

1. **DOCUMENTO DE PLANEJAMENTO DO PROJETO**

**Escopo:**

Criar uma página administrativa para um ecommerce de venda de Keys de jogos.

Utilizares html, css, js no front-end, Mysql no banco de dados e PHP no back-end

**Objetivos e Metas:**   
 **Front-end**

Criar uma página de login de admin, painel administrativo, fazer no painel a parte de categoria e registro de produtos com a quantidade de Keys, imagens, descrição do produto.

(Bonus: Vendas feitas ou dashboard)

**Back-end**

Integração do admin, cadastro de produtos, integração do banco de dados  
  
**Banco de dado**  
  
criar tabela produtos, categoria, produtos Categoria (intermediaria), Key, produtos Imagem, admin, login\_Admin e admin\_Login\_Log

**Organização dos Grupos:**

**Front-end**Vitor Cavalcante Gomes

Gabriel Cavalcante do Nascimento

**Back-end**

Allan Henrique Costa

Paulo Rogerio Pereira da silva

**Banco de dado**

Guilherme Aranha Silva

Gustavo Henrique Barros da Silva

**2.Cronograma**

**21/03/2025**

Desenhar no figma a parte login administrativo e painel admin para cadastro de produtos, editar produtos, sold out do produto.

**04/04/2025**

Desenhar o banco de dados e adicionar a tabela produtos, categoria, produtos Categoria (intermediaria), Key, produtos Imagem, admin, login\_Admin e admin\_Login\_Log

**18/04/2025**

Criar o front-end no html e css com o figma que foi criado anteriormente.

Começar a desenvolver o back-end e fazer a integração entre o banco de dados e dados do painel admin

**02/05/2025**

**16/05/2025**

**30/05/2025**